國立東華大學現行電子公文系統功能性總檢討會議紀錄
時間：110年11月17日(星期三)上午11時30分
地點：行政大樓4樓416會議室
出席人員：詳如簽到表。
        紀錄：莊秀珠壹、主席致詞：(略)
貳、提案討論
【第1案】本校現行電子公文系統功能性總檢討，提請討論。
說明：本校使用者反應及需求經列管並做為今日討論事項有12項，加上近兩日同仁反應有4項，小計16項。
決議：
表1.16項問題
序號	問題及需求說明	提報單位/姓名	英福達回應及說明	決議及說明
1	已決行抽回(紙本公文已完成流程,線上流程需提早結束)	文書組	技術上可做，但限於人力，先照目前流程	列入長期追踨，廠商做完再公告周知
2	公文系統何時可跟差勤系統連動	文書組	預計110年12月中完成	110年12月中
3	增加悄悄話功能	總務處/何秘	預計111年6月底完成	111年6月底
4	單位內公文分錯組別之後續處理：是否可改善系統，讓公文可退回「處總登記桌」重分。說明： 1.處登記桌簽收公文後，分錯組別（應給A組，誤分給B組）。 2.組不小心簽收後，無法退回處登記桌重分。		預計110年12月中完成	110年12月中
5	單位登記桌要可以查詢被會辦過的公文	保管組	細節需時間重新設定，最快於111年1月底完成	111年1月底
6	重新開啟「重分」功能	主計室/潘組長	預計110年12月中完成(同序號#4)	110年12月中
7	檔案目次表缺一欄「類別」：顯示電子文/紙本文	文書組	今早已更新，請確認	註：經會後確認廠商已完成
8	報修「設定/代理」 增設「預設代理」	文書組	跟人事系統一起處理，預計110年12月中完成(同序號#2)	110年12月中
9	公文會辦出現空白頁	文書組	屬個案Bug，會做改善。公文頁面右上方有「切分頁」、「不分頁」的選項，請切換成「不分頁」就不顯示空白頁	列入長期追踨
10	無法點收(加簽出現雜湊值錯誤)	文書組	已看過文書組提供的檔案，皆屬個案問題，將改善	請儘速改善
11	清查：掃描檔出現黑色	文書組	此為個案，將改善	請儘速改善
12	主管之插入及刪除功能不穩定	總務處	此為Bug，長期改善	列入長期改善
13	系統時常被登出	花師教育學院	請圖資處配合改善，建議採「硬體負載」，以避免資源重置時系統中斷	請圖資處幫忙配合辦理，一星期改善
14	個人資訊輸入為公務信箱，公文通知信卻寄給公務信箱而不是個人信箱	國際事務處	需優化，預計111年2月底完成	建議提供使用者第二信箱作選擇，111年2月底 / 註：廠商會後表示需客製報價
15	來文提供整包下載zip檔的功能	民族事務與發展學系	有開放「附件整包下載」的功能，可能後台不小心關閉此功能，再回去確認	註：廠商會後確認有此功能
16	被會辦單位要能查到公文	主計室	預計111年1月底完成	111年1月底

表2.臨時動議-現場同仁提問12項問題
序號	所提問題及需求說明	提報單位/姓名	英福達回應及說明	決議及說明
17	附件需下載才能打開看	秘書室/專委	目前本公司技術上無法達成免下載就能開啟預覽模式，後續會改善	長期考慮事項，不再追蹤
18	紙本公文印出有亂碼	秘書室/專委	目前CHROME最新版(96.0)的版本，更新後能解決標楷體缺漏字問題	公告周知
19	校長核章不要有「代為決行」	秘書室/專委	優先處理(2周內)	請優先處理 / 註：廠商會後通知已處理完成
20	主管公文通知信與公文未能同步	化學系/黃翎欣	屬個案，詳細原因需確認，將長期改善	長期追踨
21	加註意見字體大小可否調整	理工學院/楊嘉琳	目前技術上困難，不列入排程	請轉知主管，不列入追踨
22	開會通知單匯出PDF，匯入舊檔，新的出席者（正、副本）名單可否修改	理工學院/楊嘉琳	匯入舊檔開會通知單，其正、副本系統本來就得重拉	重覆使用是需要的請儘早處理
23	有三個登記桌,電子公佈欄被其中一個登記桌簽收後無法分辨	理工學院/楊嘉琳	目前版本無法提供，登記桌一人簽收，如不變更顏色，會有後遺症，會不方便，故不建議	此項比較客製化，不再列管
24	副知檢視增加「來文機關」欄位	理工學院/楊嘉琳	涉及資料的結構，需要時間評估	不勉強，日後給個答案 / 註：廠商會後表示需客製報價
25	能否像舊版一樣早上10點統一寄送公文。	物理系/柳鈺純	屬個案需檢查排程；目前系統批次每天早上一封通知信	需檢視並回覆同仁信箱通路問題
26	承辦人需要即時核章，能否第一時間通知該人員(文到通知的功能)。	物理系/柳鈺純	需檢查排程，如此業務繁忙單位將有大量E-MAIL，目前先批次處理	照舊
27	希望在公文通知信顯示「來文單位/機關」(同序號#24)	物理系/柳鈺純	需要時間評估	註：廠商會後表示需客製報價
28	舊檔匯入新系統送出後抽回,受文者只剩下紙本、紙本公文自發兩項可以選	註冊組/黃姿穎	個案	註：會後廠商已直接與該人員聯繫並解決問題

參、結論：
以上提問列為長期追蹤者，將放置於文書組網頁上，不再每週列管報告，請廠商依允諾之改善期限，完成改善。六個月時間（明年111年4月）後召開下次會議檢討，希望屆時廠商允諾事項全部可以完成改善。如需客製化者，亦請廠商報價處理，儘速完成改善。

肆、散會(中午：12:50)